AI 빙의 작가

장르별 작가 페르소나와 함께 소설을 쓰는 협업 창작 플랫폼

프로젝트 기획서 v1.0

AI휴먼 캠프 4기  |  2026.06.01

# 1. 팀 구성과 역할 분담

아래 역할은 프로젝트 초기 기준이며, 매주 회고를 통해 조정합니다.

| 역할 | 이름 | 책임 영역 |
| --- | --- | --- |
| PM / 기획 | 지윤정 ¦ 유건혁 | 일정 관리, 기획서, 발표자료 총괄 |
| AI 엔지니어 (1) |  | 페르소나 프롬프트 설계, PERSO API 연동, 평가 지표 구현 |
| AI 엔지니어 (2) |  | 파인튜닝 실험, 모방학습 모델 설계, LLM-as-Judge |
| 백엔드 | 윤가연 ¦ 김동완, 신유득, 지윤정 | API 서버, DB, 캐싱, 컨텍스트 관리 |
| 프론트엔드 | 박가은, 유건혁 ¦ 윤가연 | 웹 UI, 협업 글쓰기 인터페이스, 스트리밍 처리 |

- 깃허브

# 2. 페르소나 한 줄 정의

"글을 쓰고 싶지만 막막한 사람에게 제공하는, 장르별 개성 강한 AI 작가가 옆에서 같이 써주는 협업 창작 파트너이다."

## 작가 페르소나 4인

| 작가명 | 장르 | 말투 / 철학 | 첫 인사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 백야 (白夜) | 호러 / 미스터리 | 짧은 문장, 침묵의 미학. "공포는 보여주는 게 아니라 안 보여주는 것이다" | "...오셨군요. 무엇을 쓰고 싶으십니까." |
| 차로운 | 본격 추리 | 논리적, 까칠함, 디테일 집착. "독자는 항상 작가보다 영리하다고 가정해라" | "시간 없으니 바로 시작하죠." |
| 한여름 | 로맨스 | 감각적 묘사, 감정선 풍부. "심장이 두근거려야 페이지를 넘긴다" | "어떤 설레는 이야기를 써볼까요?" |
| 김도현 | 일상 / 에세이 | 담담함, 사색적. "특별한 하루보다 평범한 순간이 더 문학적이다" | "오늘 어떤 하루였어요?" |

# 3. 타깃 사용자

## 주요 타깃

- 글을 쓰고 싶지만 첫 문장에서 막히는 글쓰기 지망생 (20~30대)

- 노벨피아, 문피아 등 웹소설 플랫폼의 작가 지망생

- 장르 소설 팬 중 직접 써보고 싶은 독자층

- 글쓰기 수업 / 국어 교육에서 창작 실습이 필요한 학생

## 해결하는 문제

| 문제 | 기존 해결책 | 우리 서비스 |
| --- | --- | --- |
| 첫 문장에서 막힘 | ChatGPT에 써달라고 함 | 작가가 먼저 질문 던지며 함께 시작 |
| AI가 써준 글 같은 느낌 | 없음 | 작가 페르소나 고유 문체로 차별화 |
| 장르 톤이 안 살아남 | 프롬프트를 직접 조정 | 작가 철학이 자동으로 장르 톤 유지 |
| 혼자 쓰면 피드백 없음 | 비싼 글쓰기 코칭 | 작가가 즉시 장르 특화 피드백 제공 |

# 4. 핵심 사용 시나리오 3가지

## 시나리오 1 — 협업 모드: 막막한 첫 문장

상황: 대학생 A씨가 오랫동안 쓰고 싶었던 로맨스 단편을 시작하려 한다. 하지만 "그날 밤" 이후 아무것도 못 쓰고 있다.

흐름:

- 작가 한여름 선택 → "어떤 설레는 이야기를 써볼까요?" 첫 인사

- A씨: "비 오는 밤 카페에서 우연히 마주쳤어요"

- 한여름: 감각적 묘사로 다음 문단 이어씀 + "여기서 두 사람의 시선이 어떻게 됐나요?" 질문

- A씨가 답하며 소설이 자연스럽게 전개됨

→ 사용자가 주도권을 갖되, 작가가 옆에서 흐름을 이어주는 진짜 협업 경험

## 시나리오 2 — 장르 전환 비교: 같은 문장, 다른 세계

상황: 창작 동아리 학생 B씨가 아이디어는 있지만 어떤 장르로 써야 할지 모른다.

흐름:

- "비 오는 밤, 카페에서 우연히 마주쳤다" 한 줄 입력

- 4명의 작가가 동시에 각자 스타일로 이어씀

- 백야 버전: 차갑고 의심스러운 분위기 / 한여름 버전: 심장이 두근거리는 설렘

- B씨가 원하는 톤의 작가를 골라 계속 협업

→ 발표 시연 핵심 장면. 한 입력 → 4개 출력 비교가 차별점을 한눈에 보여줌

## 시나리오 3 — 코칭 모드: 독설 피드백

상황: 웹소설 지망생 C씨가 직접 쓴 추리 단편의 완성도를 높이고 싶다.

흐름:

- 자신이 쓴 단락을 붙여넣기

- 추리 작가 차로운 선택

- 차로운: "이 부분 논리적 오류 3가지 있습니다. 첫째, 용의자가 사건 현장에 있을 수 없는 이유가 약합니다..."

- C씨가 수정 후 재제출 → 반복

→ 단순 교정이 아닌 장르 전문 작가에게 혼나는 경험. ChatGPT는 절대 이렇게 까칠하지 않음

# 5. 차별점

## 기존 서비스 대비 포지셔닝

| 항목 | ChatGPT | Sudowrite / NovelAI | AI 빙의 작가 (우리) |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심 가치 | 범용 응답 | 글쓰기 도구 | 작가 인격과의 협업 |
| 페르소나 | 단일 / 평이 | 없음 (기능 버튼) | 4명, 극단적 개성 차이 |
| 피드백 스타일 | 모범답안 | 자동 생성 | 작가 철학이 묻어난 독설 |
| 한국어 특화 | 보통 | 미흡 | 한국 웹소설 문체 특화 |
| 장르 비교 | 불가 | 불가 | 동일 입력 → 4가지 결과 비교 |
| 사용 경험 | AI가 써줬다 | 기능을 사용했다 | 작가와 함께 썼다 |

## 생성형 AI와의 핵심 차별점

- ChatGPT는 "호러 스타일로 써줘" 시키면 매번 톤이 달라짐 → 우리는 백야가 항상 같은 철학과 문체 유지

- ChatGPT는 사용자가 설득하면 톤을 바꿈 → 우리 페르소나는 끝까지 장르 정체성 유지

- ChatGPT는 도구 → 우리는 동료 작가 경험

- 국내 시장: 한국어 특화 작가 페르소나 협업 서비스 공백 확인 (시장 조사 완료)

# 6. 결과물 형태와 모달리티

## 결과물 형태: 웹 (PC / 모바일 반응형)

선택 이유: 글쓰기는 PC 환경에서 가장 자연스러우며, 협업 화면 구성(글쓰기 창 + 작가 채팅 창 분리)에 웹이 최적. 3주 안에 배포 가능한 현실적 선택.

## UI 구성

- 첫 화면 : 캐릭터 선택 (페르소나별 작가 4명)

- 왼쪽: 소설 편집 영역 (사용자 입력 + 작가 이어쓰기 구분 표시)

- 오른쪽: 작가 채팅 영역 (작가 페르소나 아바타 + 대화)

- 상단: 작가 이름 (백야 / 차로운 / 한여름 / 김도현)

- 하단: 장르 전환 비교 버튼 (시연 핵심 기능)

## 모달리티

| 모달리티 | 적용 여부 | 구현 방법 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 텍스트 (기본) | 필수 | 웹 텍스트 에디터 | 글쓰기 서비스 핵심 |
| 음성 출력 (TTS) | 선택 (권장) | PERSO API TTS 또는 Web Speech API | 작가가 글을 낭독 → 몰입감 + 가산점 |
| 이미지 | 미도입 | - | 3주 범위 초과 위험 |
| 음성 입력 (STT) | 선택 | Web Speech API | 여유 있을 경우 추가 |

# 7. 응답 엔진 선택 및 기술 스택

## 7-1. 응답 엔진 전략

단순히 모든 걸 API에 맡기는 방식을 지양하고, 자체 모델 레이어를 함께 구성합니다.

| 레이어 | 역할 | 기술 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| PERSO API (1순위) | 메인 페르소나 응답 생성 | PERSO LLM API | 시연·평가 시 70% |
| 파인튜닝 모델 (자체) | 작가별 문체 특화 응답 | 모방학습 기반 경량 모델 | 개발·실험 시 주력 |
| 대체 LLM (폴백) | PERSO 할당량 초과 시 | GPT-4o-mini 또는 Claude Haiku | 비상용 30% |
| LLM-as-Judge | 페르소나 일관성 자동 평가 | 별도 평가 전용 모델 | 평가 파이프라인 |

## 7-2. 자체 모델 설계 (핵심 차별화)

"모든 걸 API가 해준다"는 방식에서 벗어나, 모방학습과 강화학습을 통한 자체 모델 레이어를 구성합니다.

모방학습 (Imitation Learning)

- 공유마당 / Project Gutenberg 오픈소스 소설 텍스트 수집 (저작권 만료 작품)

- 장르별 문체 특징 추출 → 작가 페르소나 few-shot 예시 데이터셋 구성

- 경량 모델(예: Qwen2.5-1.5B, Phi-3-mini)에 장르별 파인튜닝

- 목표: 백야 스타일 / 차로운 스타일 등 장르 톤 분류 및 생성

강화학습 (RLHF 간소화)

- 사용자 피드백(좋아요/다시쓰기) 수집 → 보상 신호로 활용

- 페르소나 일관성 점수를 LLM-as-Judge로 자동 산출

- 3주 MVP에서는 DPO(Direct Preference Optimization) 간소 버전 적용 목표

서비스 레벨 아키텍처

- PERSO API → 고품질 응답 생성 (시연·발표)

- 자체 파인튜닝 모델 → 개발·테스트 반복 (비용 절감)

- 하이브리드 라우팅: 단순 이어쓰기는 자체 모델, 복잡한 피드백은 PERSO API

- 캐싱 레이어: 동일 입력 해시 → Redis TTL 캐싱 (API 호출 절감)

## 7-3. 기술 스택

| 영역 | 기술 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React + TypeScript | 컴포넌트 재사용, 스트리밍 처리 용이 |
| 백엔드 | FastAPI (Python) | 비동기 스트리밍, AI 라이브러리 연동 최적 |
| DB | SQLite (개발) → PostgreSQL | 대화 기록, 작품 저장 |
| 캐시 | 메모리 dict → Redis | API 호출 절감 |
| 모델 실험 | Hugging Face Transformers | 파인튜닝, 평가 파이프라인 |
| 데이터 | 공유마당, Project Gutenberg | 저작권 만료 오픈소스 소설 텍스트 |
| 배포 | Render / Railway 무료 티어 | 3주 내 실제 배포 목표 |
| 버전관리 | GitHub + GitHub Projects | 브랜치 전략, 이슈 트래킹 |

## 7-4. PERSO API 호출 예산 계획

| 단계 | 사용 모델 | 권장 비율 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프롬프트 개발·디버깅 | 자체 파인튜닝 모델 + 대체 LLM | 약 80% | 빠른 반복, 무비용 |
| 정량 평가 (테스트셋) | PERSO API | 약 15% | 실제 모델 성능 측정 |
| 최종 시연·발표 | PERSO API | 약 5% | 결과물 정확한 시연 |

# 8. 평가 기준

## 8-1. 정량 지표

| 지표 | 정의 | 측정 방법 | 목표치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 페르소나 일관성 | 작가별 톤·문체가 흔들리지 않는가 | LLM-as-Judge 5점 척도 | 평균 4.0 이상 |
| 장르 구분도 | 4명 결과물이 얼마나 다른가 | 코사인 유사도 역산 | 작가 간 유사도 < 0.6 |
| 응답 품질 (BLEU) | 참조 문체 대비 유사성 | 장르별 참조 텍스트 비교 | 베이스라인 +15% |
| 응답 지연 | 사용자 체감 속도 | P50 / P95 latency (ms) | P95 < 5,000ms |
| 캐시 히트율 | 중복 호출 절감 | cache_hit / total | > 30% |
| API 호출 비용 | 1콜당 추정 비용 | 토큰 수 × 단가 | 일일 로그 모니터링 |

## 8-2. 정성 지표 (휴먼 평가, n≥10)

| 지표 | 질문 예시 | 척도 |
| --- | --- | --- |
| 협업 만족도 | 이 작가와 함께 쓰고 싶다는 느낌이 들었나요? | 5점 리커트 |
| 페르소나 몰입도 | 이 작가는 캐릭터답게 느껴졌나요? | 5점 리커트 |
| 자연스러움 | 대화가 자연스러웠나요? | 5점 리커트 |
| 재사용 의향 | 다음에도 이 서비스를 쓸 것 같나요? | 5점 리커트 |

## 8-3. 테스트셋 구성

- 일상 글쓰기 40% — 평범한 협업 시나리오

- 장르 특화 30% — 각 작가 장르 핵심 시나리오

- 엣지 케이스 20% — 작가 톤에서 벗어나게 유도하는 질문

- 위험 카테고리 10% — 페르소나 파괴 시도, 부적절 요청

## 8-4. A/B 실험 계획

- 실험 A: PERSO API 단독 응답

- 실험 B: 자체 파인튜닝 모델 + PERSO API 하이브리드 응답

- 블라인드 평가: 평가자가 어떤 버전인지 모르는 상태에서 5점 평가

- 목표: B 버전이 A 버전 대비 페르소나 일관성 점수 +0.5점 이상

# 부록. 3주 일정 계획

| 주차 | 기간 | 핵심 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 6/2 ~ 6/8 | 기획 확정 + 환경 구축 + 페르소나 설계 | 페르소나 카드 4종, 시스템 프롬프트 초안, 개발 환경 |
| 2주차 | 6/9 ~ 6/15 | 코어 기능 구현 + 자체 모델 실험 | 협업 모드, 코칭 모드, 파인튜닝 실험 1회차 |
| 3주차 | 6/16 ~ 6/19 | 통합 + 평가 + 발표 준비 | 장르 비교 데모, 평가 리포트, 시연 영상, 발표자료 |

## 리스크 관리

| 리스크 | 확률 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| PERSO API 할당량 조기 소진 | 중 | 1주차부터 자체 모델로 개발, 엔진 스위칭 구조 필수 구현 |
| 파인튜닝 모델 품질 미달 | 중 | PERSO API 중심으로 전환, 파인튜닝은 보조 실험으로 격하 |
| 페르소나 톤 일관성 부족 | 중 | 시스템 프롬프트 강화 + few-shot 예시 10개 이상 확보 |
| 3주 내 배포 실패 | 낮 | 2주차 말 통합 테스트 게이트 설정 |

— AI휴먼 캠프 4기  |  AI 빙의 작가 팀 —